**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТА**

*В качестве примера приведена пошаговая инструкция по привлечению кредита для финансирования капитального ремонта домов, которые находятся под управлением ТСЖ/ЖСК/ЖК и накапливают средства фонда капитального ремонта на специальном счете.*

**ШАГ 1. СОСТАВИТЬ ПЛАН РАБОТ И ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД**

Ответственная сторона: председатель ТСЖ/ЖСК/ЖК

Правлению ТСЖ/ЖСК/ЖК необходимо составить план первоочередных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, учитывая: неотложность первоочередных работ, стоимость первоочередных работ, общий размер ежемесячного взноса собственников многоквартирных домах в фонд капитального ремонта дома,  перечень работ и услуг по капитальному ремонту, финансируемых за счет минимальных взносов собственников помещений в многоквартирном доме согласно Региональной программе капитального ремонта.

После оценки объема и стоимости запланированных работ необходимо определить источники финансирования (средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, дополнительные взносы собственников, кредит и прочие).

**ШАГ 2. ПОЛУЧ ИТЬ ОТ БАНКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

Ответственная сторона: председатель ТСЖ/ЖСК/ЖК

В случае если банковский кредит был определен как один из источников финансирования запланированных работ, правлению ТСЖ/ЖСК/ЖК необходимо обратиться в банк, чтобы узнать, какие кредитные предложения доступны для финансирования запланированных работ, удовлетворяет ли многоквартирный дом критериям банка, ознакомиться с перечнем документов, предоставление которых необходимо для подачи заявления на кредит, и получить предварительное предложение по кредиту.

**ШАГ 3. ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ И СПОСОБЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

Ответственная сторона: общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме

Провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принять решения (не менее 2/3 от общего числа голосов собственников) по вопросам, изложенным в п. 5 Основной информации).

**ШАГ 4. СОБРАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ И ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА В БАНК**

Ответственная сторона: председатель ТСЖ/ЖСК/ЖК

После принятия соответствующих решений председателю ТСЖ/СЖК/ЖК необходимо подготовить пакет документов (протокол общего собрания собственников с решением о проведении капитального ремонта и привлечении кредита, выписка со специального счета, анкета-заявление на получение кредита и прочие, согласно требованиям банка) и обратиться в банк с заявлением на получение кредита.

**ШАГ 5. ОБРАТИТСЯ В ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ**

Ответственная сторона: председатель ТСЖ/ЖСК/ЖК

После оформления протокола общего собрания (шаг 3) и получения кредитного договора председателю ТСЖ/ЖСК/ЖК необходимо представить копии указанных документов (копию протокола и 2 копии кредитного договора, заверенные печатью ТСЖ/ЖСК/ЖК) в орган местного самоуправления для включения в заявку на получение возмещения части процентной ставки за пользование кредитом.

**ШАГ 6. ПОГАШАТЬ КРЕДИТ (В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ)**

Ответственная сторона: председатель ТСЖ/ЖСК/ЖК

В соответствии с графиком погашения кредита председатель ТСЖ/ЖСК/ЖК обеспечивает ежемесячное погашение кредита и процентов за пользование кредитом в полном объеме.

Платежные документы хранятся у председателя ТСЖ/ЖСК/ЖК до момента заведения средств Фонда ЖКХ на возмещение процентной ставки в бюджет муниципального образования.

Информация о начале выплат субсидий на погашение части процентной ставки будет сообщена владельцу специального счета органом местного самоуправления.

**ШАГ 7. ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И ПРЕДОСТАВИТЬ АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

Ответственная сторона: председатель ТСЖ/ЖСК/ЖК, подрядная организация

Выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в срок до 15 октября года, на который распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 18(в случае участия в предоставлении возмещения на уплату процентов).

Заверенные копии актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в 2-х экземплярах представить в орган местного самоуправления для приложения к заявке на получение возмещения части процентной ставки за пользование кредитом.

**ШАГ 8. ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ**

Ответственная сторона: председатель ТСЖ/ЖСК/ЖК, орган местного самоуправления

После получения уведомления о заведении средств на субсидирование процентной ставки в бюджет муниципального образования председатель ТСЖ/ЖСК/ЖК согласовывает с органом местного самоуправления периодичность (ежемесячно/ежеквартально) предоставления платежных документов об оплате по кредитному договору, на основании которых орган местного самоуправления перечисляет субсидию (ежемесячно/ежеквартально) на специальный счет ТСЖ/ЖСК/ЖК.